# Control y Seguimiento de Riesgos - Fase de Implementación (DashKPI)

Este documento presenta el control y seguimiento de riesgos para la fase de implementación del proyecto DashKPI. Cada riesgo está listado junto con las acciones de seguimiento, el responsable, tiempo estimado por revisión y las fechas de revisión programadas (revisiones semanales).

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Responsable | Impacto | Probabilidad | Acciones de Mitigación / Seguimiento | Tiempo Seguimiento (min) | Fecha de Revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos en la definición de criterios de completitud del diseño | Líder de Planeación | Alto | Media | Establecer checklist de completitud y validación temprana. | 60 | 22/09/2025 |
| R1 | Retrasos en la definición de criterios de completitud del diseño | Líder de Planeación | Alto | Media | Establecer checklist de completitud y validación temprana. | 60 | 29/09/2025 |
| R1 | Retrasos en la definición de criterios de completitud del diseño | Líder de Planeación | Alto | Media | Establecer checklist de completitud y validación temprana. | 60 | 06/10/2025 |
| R1 | Retrasos en la definición de criterios de completitud del diseño | Líder de Planeación | Alto | Media | Establecer checklist de completitud y validación temprana. | 60 | 13/10/2025 |
| R2 | Incumplimiento de estándares de implementación (estilo/codigo) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Revisiones periódicas de código, linting y capacitaciones. | 45 | 22/09/2025 |
| R2 | Incumplimiento de estándares de implementación (estilo/codigo) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Revisiones periódicas de código, linting y capacitaciones. | 45 | 29/09/2025 |
| R2 | Incumplimiento de estándares de implementación (estilo/codigo) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Revisiones periódicas de código, linting y capacitaciones. | 45 | 06/10/2025 |
| R2 | Incumplimiento de estándares de implementación (estilo/codigo) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Revisiones periódicas de código, linting y capacitaciones. | 45 | 13/10/2025 |
| R3 | Errores en la estrategia de implementación que requieren retrabajo | Líder de Desarrollo | Medio | Media | Revisión de la estrategia en comité técnico y pruebas piloto. | 50 | 22/09/2025 |
| R3 | Errores en la estrategia de implementación que requieren retrabajo | Líder de Desarrollo | Medio | Media | Revisión de la estrategia en comité técnico y pruebas piloto. | 50 | 29/09/2025 |
| R3 | Errores en la estrategia de implementación que requieren retrabajo | Líder de Desarrollo | Medio | Media | Revisión de la estrategia en comité técnico y pruebas piloto. | 50 | 06/10/2025 |
| R3 | Errores en la estrategia de implementación que requieren retrabajo | Líder de Desarrollo | Medio | Media | Revisión de la estrategia en comité técnico y pruebas piloto. | 50 | 13/10/2025 |
| R4 | Fallas en las revisiones e inspecciones de código (code review) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Asignar responsables de revisión y checklist obligatorio. | 40 | 22/09/2025 |
| R4 | Fallas en las revisiones e inspecciones de código (code review) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Asignar responsables de revisión y checklist obligatorio. | 40 | 29/09/2025 |
| R4 | Fallas en las revisiones e inspecciones de código (code review) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Asignar responsables de revisión y checklist obligatorio. | 40 | 06/10/2025 |
| R4 | Fallas en las revisiones e inspecciones de código (code review) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Asignar responsables de revisión y checklist obligatorio. | 40 | 13/10/2025 |
| R5 | Pérdida de acceso al repositorio GitHub o corrupción de repositorios | Líder de Soporte / DevOps | Alto | Baja | Configurar accesos alternativos, backups y permisos restringidos. | 30 | 22/09/2025 |
| R5 | Pérdida de acceso al repositorio GitHub o corrupción de repositorios | Líder de Soporte / DevOps | Alto | Baja | Configurar accesos alternativos, backups y permisos restringidos. | 30 | 29/09/2025 |
| R5 | Pérdida de acceso al repositorio GitHub o corrupción de repositorios | Líder de Soporte / DevOps | Alto | Baja | Configurar accesos alternativos, backups y permisos restringidos. | 30 | 06/10/2025 |
| R5 | Pérdida de acceso al repositorio GitHub o corrupción de repositorios | Líder de Soporte / DevOps | Alto | Baja | Configurar accesos alternativos, backups y permisos restringidos. | 30 | 13/10/2025 |
| R6 | Defectos en pruebas unitarias de clases de negocio (fallo en cobertura) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Definir casos de prueba, automatizar pruebas y revisar cobertura. | 50 | 22/09/2025 |
| R6 | Defectos en pruebas unitarias de clases de negocio (fallo en cobertura) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Definir casos de prueba, automatizar pruebas y revisar cobertura. | 50 | 29/09/2025 |
| R6 | Defectos en pruebas unitarias de clases de negocio (fallo en cobertura) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Definir casos de prueba, automatizar pruebas y revisar cobertura. | 50 | 06/10/2025 |
| R6 | Defectos en pruebas unitarias de clases de negocio (fallo en cobertura) | Líder de Calidad | Alto | Alta | Definir casos de prueba, automatizar pruebas y revisar cobertura. | 50 | 13/10/2025 |