Log de registro de defectos

| Estudiante |  |  |  | Leidy Giraldo |  |  |  | Fecha |  | 16/09/25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  | Print(Null) |  |  |  | Docente |  | Gilberto Pedraza |  |  |
| Docente |  |  |  |  |  |  |  | Proyecto |  | DASHKPI |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 16/09/25 |  | 1 |  | Dificultad en elaboración de diagrama de componentes |  | Diseño |  | Diseño |  | 90min |  | Ajuste del diagrama de componentes hasta cumplir la funcionalidad requerida. |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante el desarrollo de la vista funcional, la construcción del diagrama de componentes presentó dificultad porque se generaron varias versiones que no cubrían adecuadamente la funcionalidad. Finalmente, se realizó un ajuste iterativo que permitió obtener un diagrama coherente con los requerimientos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 16/09/25 |  | 2 |  | Inconsistencia en el modelo de clases |  | Diseño |  | Diseño |  | 120min |  | Revisión y refinamiento del modelo de clases para reflejar correctamente la lógica del programa. |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El modelo de clases requirió varias versiones porque no satisfacía lo que se buscaba reflejar en el sistema. Tras ajustes sucesivos, se logró estructurar el diagrama de manera que representara de forma precisa las entidades y relaciones del programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 30/09/25 |  | 3 |  | Error de comunicación y ejecución incorrecta del documento de pruebas unitarias |  | Implementación (documentación de pruebas) |  | Implementación |  | 180 min |  | Se reinició la construcción del documento de pruebas unitarias desde cero, estableciendo un lineamiento común para que todos los integrantes lo siguieran correctamente. |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por falta de comunicación, un integrante avanzó en la documentación de pruebas unitarias con un enfoque incorrecto. Cuando se revisó en conjunto, fue necesario rehacer el documento completo bajo una estructura consensuada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 29/09/25 |  | 4 |  | Problemas de instalación y configuración del entorno |  | : Implementación (configuración de entorno backend) |  | Implementación |  | 150 min |  | Se estandarizó el procedimiento de instalación, verificando dependencias y librerías necesarias, logrando que todos los integrantes tuvieran el backend corriendo en sus máquinas. |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algunos integrantes no lograban ejecutar el backend debido a fallos de dependencias y configuraciones iniciales. Fue necesario invertir tiempo en la guía de instalación y validación conjunta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 25/09/25 |  | 5 |  | Problema de configuración y sincronización de base de datos |  | Implementación (integración con Azure SQL Server) |  | Implementación |  | 180min |  | Se aprendió a configurar correctamente la base de datos en Azure SQL Server, estableciendo un acceso compartido para todos los miembros del equipo. |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La falta de experiencia inicial en el uso de Azure SQL Server retrasó la implementación de la base de datos común. Tras varias pruebas, se logró sincronizar y estandarizar el acceso para el grupo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TSPi – Instrucciones Log de registro de defectos: Forma LOGDEF

| Propósito | - Esta forma se utiliza para registrar los datos de cada defecto tal y como es encontrado y corregido |
| --- | --- |
| General | - Mantenga en este log todos los defectos encontrados en revisiones, compilación y pruebas. - Registre cada defecto separadamente y completelo. - Sea tan preciso como sea posible - Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. |
| Encabezado | - Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. - Nombre de la parte o componente y su nivel - Entre el número del ciclo |
| Fecha | - Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea - Por ejemplo, 2001/01/23 |
| Número | - Ingrese el número del defecto. - Para cada programa, podría definir un número secuencial partiendo con, por ejemplo, 1 o 001 |
| Tipo | Ingrese el tipo de defecto de la siguiente lista: - Documentación - Sintaxis - Construcción, empaquetado - Asignación - Interface - Chequeos - Datos - Función - Sistema 100 Ambiente |
| Inyección | - Escriba la fase en la cual este defecto fue inyectado - Use su mejor juicio en seleccionar el tipo que aplica |
| Remoción | - Escriba la fase en la cual el defecto fue removido - Generalmente es la fase en la cual fue encontrado el defecto |
| Tiempo de corrección | - Estime el tiempo que tomó arreglar el defecto. - Este tiempo puede ser determinado usando un reloj o su estimación |
| Corrección defecto | - Si usted inyectó este defecto mientras corrige otro , registre el número del defecto no resuelto - Si no puede identificar el número del defecto, escriba una X en el cuadro corrección defecto |
| Descripción | - Escribir una descripción breve del defecto que sea lo bastante clara recordar acerca del error y ayudar más adelante a recordar porqué fue definido |