Informe técnico (día 18/11/2025) – Checklist de entregables

Resumen

- Proyecto: DashKPIs (React + Vite + TS + Tailwind / Django + DRF).

- Alcance del día: tematización completa modo oscuro, correcciones UX (Reportes, Notificaciones, Configuración), caching client-side e integración CSV/PDF. Se omite sección de pruebas de calidad según solicitud.

Frontend (React + Vite + TS)

Cambios principales

- Tema oscuro global: ThemeContext, variables CSS, supresión de grises/whites duros.

- Reportes: tarjetas y modales con `surface-card`, gráfico placeholder oscuro, chips legibles.

- Dashboard filtros: botón “Limpiar” visible (outline).

- Notificaciones: dropdown/toasts tematizados, estados “no leído” con `bg-primary-soft`.

- Configuración > Perfil: botones “Restablecer” y “Cancelar” como outline.

- Exportaciones: UX de PDF/CSV (botones, feedback, lista “Mis reportes”).

- Caching client-side: helper `fetchJsonCached`, aplicado a layout, proyectos, usuarios, KPIs, reportes y tareas (con invalidaciones post-mutación).

Checklist

- [x] Clase `dark` aplicada antes del render (sin flash).

- [x] Overrides Tailwind slate/gray → `--fg` / `--muted`.

- [x] Reportes sin fondos blancos ni textos invisibles.

- [x] Botón “Limpiar” visible y accesible.

- [x] Dropdown de notificaciones con contraste y estado “no leído”.

- [x] Botones secundarios en Configuración visibles en oscuro.

- [x] Panel “Mis reportes” con descargas PDF/CSV activas.

- [x] Helper de caché reutilizado en servicios y con invalidación en tareas.

Backend / API (referenciado)

Cambios / fixes

- Exportar PDF: corrección de columnas y consulta (resuelve ODBC error).

- Exportar CSV: nuevo endpoint alineado con frontend.

- Compatibilidad con caching: confirmadas respuestas idempotentes para GET aplicados.

Checklist

- [x] Endpoint PDF operativo (sin 500).

- [x] Endpoint CSV disponible y documentado.

- [x] GET críticos listos para caching seguro (sin side effects).

Servicios / Infraestructura (cliente)

Cambios

- `fetchJsonCached`: TTL configurable, persistencia opcional y `invalidateCache`.

- Aplicado a:

- Dashboard layout (TTL 60 s, persistente).

- KPIs (20 s), Proyectos (30 s), Usuarios (60 s), Reportes (10–15 s) y Tareas (20 s + invalidaciones).

Checklist

- [x] Helper exportado desde http.ts.

- [x] Servicios GET consumen caché.

- [x] Mutaciones de tareas limpian caché relacionado.

- [x] Descargas PDF/CSV notifican estado y usan blobs con nombre dinámico.

Pendientes / próximos pasos

- [ ] Optimizar backend (cache server-side o queries) para reducir p95.

- [ ] Documentar en README instrucciones de caché y scripts Artillery.

- [ ] Ejecutar prueba de disponibilidad con apagado de instancia para registrar tiempos t0–t3 (si se retoma).