Log de registro de defectos

| Estudiante |  |  |  | Leidy Giraldo |  |  |  | Fecha |  | 02/09/25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  | Print(Null) |  |  |  | Docente |  |  |  |  |
| Docente |  |  |  | Gilberto Pedraza |  |  |  | Proyecto |  |  |  | DashKpi |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 02/09/25 |  | 1 |  | Error de entrega |  | requerimientos |  | requerimiento |  | 1 dia |  | Retraso de entrega |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se presentó un retraso significativo en la entrega de los casos de uso, atributos de calidad y modelo de dominio. La falta de coordinación entre los miembros del equipo contribuyó a este retraso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 02/09/25 |  | 2 |  | Confusión en casos de uso |  | requerimientos |  | requerimientos |  | 30min |  | Revisión y corrección de casos de uso |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algunos miembros del equipo no recordaron correctamente todos los casos de uso, lo que resultó en un esfuerzo adicional para volver a realizar las tareas que se habían pasado por alto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 02/09/25 |  | 3 |  | Error de redacción |  | requerimientos |  | requerimientos |  | 30min |  | Corrección de redacción |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el documento de atributos de calidad Extensibilidad, se cometieron varios errores de redacción que afectaron la claridad del mensaje. Esto requirió una revisión y corrección exhaustiva del contenido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 02/09/25 |  | 4 |  | Complicación en gráficas |  | estrategia |  | requerimientos |  | 3 dias |  | Revisión y creación de gráficas |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hubo complicaciones técnicas al intentar generar gráficas para el control de asignaciones. El equipo no comprendía cómo implementar las gráficas correctamente, lo que causó retrasos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TSPi – Instrucciones Log de registro de defectos: Forma LOGDEF

| Propósito | - Esta forma se utiliza para registrar los datos de cada defecto tal y como es encontrado y corregido |
| --- | --- |
| General | - Mantenga en este log todos los defectos encontrados en revisiones, compilación y pruebas. - Registre cada defecto separadamente y completelo. - Sea tan preciso como sea posible - Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. |
| Encabezado | - Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. - Nombre de la parte o componente y su nivel - Entre el número del ciclo |
| Fecha | - Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea - Por ejemplo, 2001/01/23 |
| Número | - Ingrese el número del defecto. - Para cada programa, podría definir un número secuencial partiendo con, por ejemplo, 1 o 001 |
| Tipo | Ingrese el tipo de defecto de la siguiente lista: - Documentación - Sintaxis - Construcción, empaquetado - Asignación - Interface - Chequeos - Datos - Función - Sistema 100 Ambiente |
| Inyección | - Escriba la fase en la cual este defecto fue inyectado - Use su mejor juicio en seleccionar el tipo que aplica |
| Remoción | - Escriba la fase en la cual el defecto fue removido - Generalmente es la fase en la cual fue encontrado el defecto |
| Tiempo de corrección | - Estime el tiempo que tomó arreglar el defecto. - Este tiempo puede ser determinado usando un reloj o su estimación |
| Corrección defecto | - Si usted inyectó este defecto mientras corrige otro , registre el número del defecto no resuelto - Si no puede identificar el número del defecto, escriba una X en el cuadro corrección defecto |
| Descripción | - Escribir una descripción breve del defecto que sea lo bastante clara recordar acerca del error y ayudar más adelante a recordar porqué fue definido |