TSPi - Bitácora de Registro de Tiempo

| Nombre |  | Leidy Giraldo |  |  |  |  | Fecha |  |  | 08/08/25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  | Print(Null); |  |  |  |  | Profesor |  |  | Gilberto Pedraza |  |  |
| Parte / Nivel |  | 2 |  |  |  |  | Ciclo |  |  | 1 |  |  |
| Fecha | Inicio | ## Fin | Tiempo Interrupción | Tiempo Delta | Fase/ Tarea | Componente |  |  | ### Comentarios |  | C | U |
| 08/08/25 | 10:00am | 11:00am | 0min | 60 min | Planificar el proyecto | Liderazgo / Gestión |  |  | Reunión inicial de equipo para revisar roles, definir objetivos generales y específicos del proyecto DashKPI. |  | Si | 1 |
| 08/08/25 | 11:00am | 12:00pm | 0min | 60min | Definición de alcance y metas | Documentación |  |  | Elaboración del alcance, metas y restricciones para el acta de iniciación del proyecto. |  | Si | 1 |
| 08/08/25 | 12:00pm | 1:00pm | 10min | 50min | Organización de métricas y Kpis por rol | Planificación |  |  | Definición de KPIs y métricas de seguimiento para cada miembro y rol del equipo. |  | Si | 1 |
| 08/08/25 | 1:00pm | 1:30pm | 0min | 30min | Redacción y revisión de acta de iniciación | Documentación |  |  | Integración de objetivos, alcance, metas y KPIs en un documento base para presentar al profesor. |  | si | 1 |
| 10/08/25 | 7:30pm | 10:15pm | 0 min | 105min | Diseño de interfaz y estructura web | Diseño / UX/U |  |  | Definición de la paleta de colores (azul y negro), tipografía y distribución de elementos en el dashboard. Se organizó la estructura de menús, secciones y en la pantalla principal. |  | si |  |
| 11/08 | 19:00 | 22:00 | 20 | 160 | Implementación y corrección de documentos | Gestión |  |  | Tras la aclaración del docente todo el equipo se reúne y corrige los documentos realizados, además de la realización de nuevos documentos bajo la aprobación de todos |  | Si | 4 |
| 20/08/2025 | 7:00pm | 9:00pm | 0 min | 100 min | Diligenciar script de estrategias | Diligenciar script |  |  | Se completo el formulario correspondiente al script de estrategias |  | Si | 1 |
| 21/08/2025 | 7:00pm | 7:30pm | 0min | 30min | Lineamiento estratégico | Diligenciar plantilla |  |  | Plantear la ruta general del proyecto y principios de trabajo. |  | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 7:30pm | 8:30pm | 0min | 60min | Criterios de la estrategia | Diligenciar plantilla |  |  | Identificar los criterios que guiarán decisiones y prioridades. |  | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 8:30pm | 9:00 40pm | 0min | 30min | Estrategia general | Diligenciar plantilla |  |  | Describir la orientación metodológica y técnica del proyecto. |  | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 9:00pm | 9:20pm | 0min | 20min | Diseño conceptual | Diligenciar plantilla |  |  | Representar la visión y estructura general de la plataforma. |  | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 9:20pm | 9:40pm | 0min | 20min | Identificación de módulos | Diligenciar plantilla |  |  | Determinar las áreas funcionales que compondrán el sistema. |  | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 9:40pm | 10:00pm | 0min | 20min | Funcionalidades asociadas | Diligenciar plantilla |  |  | Lista consolidada de funcionalidades clave vinculadas a cada módulo, con trazabilidad hacia los objetivos y KPIs definidos. |  | SI | 1 |
| 21/08/2025 | 10:00pm | 10:20pm | 0min | 20min | Estimación preliminar del documento | Diligenciar plantilla |  |  | Estimación preliminar validada que incluye esfuerzo, cronograma tentativo, costos de recursos y supuestos de planificación. |  | SI | 1 |
| 25/08/2025 | 9:00pm | 10:30pm | 0 min | 90min | Revisión de documentos | Revisión |  |  | Se revisan todos los documentos planteados en el script junto sus bitácoras para dar la aceptación |  | SI | 10 |
| 26/08/2025 | 11:00am | 2:00pm | 30 min | 150min | Subir los documentos a la página web | Actualización de pagina |  |  | Se subieron todos los documentos actualizados y los que se requerían para fase estrategia |  | SI | 10 |
| 30/08/2025 | 7:00pm | 10:00pm | 30min | 150min | Diligenciar script de estrategias | Diligenciar script |  |  | Se completo el formulario correspondiente al script de requerimientos |  | Si | 1 |
| 01/09/2025 | 11:00am | 11:30am | 0min | 30min | Gestionar autenticación multifactor (2FA) | Caso de uso |  |  | Se diligencio el caso de uso de Gestionar autenticación multifactor (2FA) |  | Si | 1 |
| 01/09/2025 | 11:30am | 12:00pm | 0min | 30min | Notificaciones y alertas | Caso de uso |  |  | Se diligencio el caso de uso Notificaciones y alertas |  | Si | 1 |
| 01/09/2025 | 12:00pm | 12:30pm | 0min | 30min | Integración con repositorios(GitHub/GitLab) | Caso de uso |  |  | Se diligencio el caso de uso Integración con repositorios(GitHub/GitLab) |  | Si | 1 |
| 01/09/2025 | 12:30pm | 1:00pm | 0min | 30min | Usabilidad(atributo de calidad) | Atributo de calidad |  |  | Se diligencia el atributo de calidad de Usabilidad |  | Si | 1 |
| 02/09/2025 | 11:00am | 12:00pm | 0 min | 60min | Maestro de documentos | Documentación |  |  | Se actualiza el maestro documentos |  | Si | 1 |
| 02/09/2025 | 12:00pm | 12:15pm | 0min | 15min | Evaluación de log de defectos | Documentación |  |  | Se elabora el log de defectos |  | Si | 1 |
| 02/09/2025 | 12:15pm | 1:00pm | 0min | 45min | Elaboración de diapositivas(Informe final) | Documentación |  |  | Se elabora el informe final donde contiene lo que se realizo |  | Si | 1 |
| 02/09/2025 | 10:30pm | 11:30pm | 0min | 60min | Revisión de documentos | Revisión |  |  | Se revisan todos los documentos planteados en el script junto sus bitácoras para dar la aceptación |  | Si | 1 |
| 03/09/25 | 9:00am | 9:15am | 0min | 15min | Subir los documentos a la página web | Actualización de pagina |  |  | Se subieron todos los documentos actualizados y los que se requerían para fase requerimientos |  | Si | 1 |
| 06/09/25 | 8:30pm | 10:00pm | 0min | 90min | Definir objetivos y alcance | Documentación |  |  | Qué calidad vamos a asegurar (defectos, métricas, revisiones) y hasta dónde aplica (por sprint). |  | Si | 1 |
| 06/09/25 | 8:30pm | 10:00pm | 0min | 90min | Establecer políticas de calidad | Documentación |  |  | Criterios y reglas: prevención > detección, severidades/prioridades, “cero críticos al cierre”, uso de checklist. |  | Si | 1 |
| 06/09/25 | 8:30pm | 10:00pm | 0min | 90min | Configurar recursos y herramientas | Documentación |  |  | Repo/carpeta oficial, plantillas, tablero DashKPI, espacios para evidencias. |  | Si | 1 |
| 06/09/25 | 8:30pm | 10:00pm | 0min | 90min | Definir roles y responsables (RACI) | Documentación |  |  | Líder de Calidad, QA, Líder de Desarrollo, Dev, PO: quién revisa, quién aprueba, quién corrige. |  | Si | 1 |
| 06/09/25 | 8:30pm | 10:00pm | 0min | 90min | Diseñar métricas de calidad | Documentación |  |  | Definir fórmula, umbral, frecuencia, fuente y responsable (Densidad, DRE, MTTR, %Revisiones, %DoD). |  | Si | 1 |
| 06/09/25 | 8:30pm | 10:00pm | 0min | 90min | Planear revisiones e inspecciones | Documentación |  |  | Calendario y alcance por artefacto; checklist de revisión; formato de acta. |  | Si | 1 |
| 06/09/25 | 8:30pm | 10:00pm | 0min | 90min | Ejecutar revisiones/inspecciones | Documentación |  |  | Aplicar checklist en req/diseño/código/pruebas; registrar hallazgos y acciones. |  | Si | 1 |
| 06/09/25 | 8:30pm | 10:00pm | 0min | 90min | Recolección de datos y evidencias | Documentación |  |  | Guardar capturas, commits, reportes; vincular a defectos/métricas. |  | Si | 1 |
| 06/09/25 | 8:30pm | 10:00pm | 0min | 90min | Seguimiento y reportes de calidad | Documentación |  |  | Reunión semanal, tablero de KPIs, alertas y acciones correctivas/preventivas (CAPA). |  | Si | 1 |
| 07/09/25 | 11:00am | 1:00pm | 0min | 120min | Evaluación de log de defectos | Documentación |  |  | Se elabora el log de defectos |  | Si | 1 |
| 08/09/25 | 11:00am | 1:00pm | 0min | 120min | Elaboración de diapositivas(Informe final) | Documentación |  |  | Se elabora el informe final donde contiene lo que se realizo |  |  |  |
| 08/09/25 | 11:00am | 1:00pm | 0min | 120min | Revisión de documentos | Revisión |  |  | Se revisan todos los documentos planteados en el script junto sus bitácoras para dar la aceptación |  | Si | 1 |
| 08/09/25 | 11:00am | 1:00pm | 0min | 120min | Subir los documentos a la página web | Actualización de pagina |  |  | Se subieron todos los documentos actualizados y los que se requerían para fase requerimientos |  | Si | 1 |

TSPi – Instrucciones Bitácora de Registro de Tiempo: Forma LOGT

| Propósito | - Utilice esta forma pare registrar el tiempo gastado en cada tarea del proyecto |
| --- | --- |
| General | - Mantenga una bitácora y anote la tarea y elemento del producto por cada entrada, o mantenga bitácoras separadas para cada tarea principal. - Registre todo el tiempo que usted gasta en el proyecto. Record the time in minutes. - Sea tan preciso como sea posible - Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. - Si usted olvida registrar la hora de inicio, finalización o el tiempo de interrupción para una tarea, anote tan pronto como sea posible su mejor estimado. |
| Encabezado | - Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. - Nombre de la parte o componente y su nivel - Entre el número del ciclo |
| Fecha | - Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea - Por ejemplo, 2001/01/23 |
| Inicio | - Entre la hora a la cual comenzó a trabajar en la tarea. - Por ejemplo, 8:20 |
| Fin | - Entre la hora a la cual dejó de trabajar en la tarea - Por ejemplo, 10:56 |
| Tiempo de Interrupción | - Registre el tiempo de cualquier interrupción que no fue gastado en la tarea y la razón para la interrupción - Si tiene varias interrupciones, anote el tiempo total - Por ejemplo, 37 – Tomo un descanso. |
| Tiempo Delta | - Entre el tiempo de reloj que usted gastó efectivamente trabajando en la tarea, menos el tiempo de interrupción - Por ejemplo, desde las 8:20 a las 10:56, menos 37 minutos son 119 minutos. |
| Fase / Tarea | - Entre el nombre u otra designación de la fase o tarea en la cual trabajó - Por ejemplo, planeación, codificación, pruebas |
| Componente | - Si la tarea fue para un único componente, entre el nombre del componente |
| Comentarios | - Entre cualquier otro comentario pertinente que pueda posteriormente ayudarle a recordar circunstancias no usuales relacionadas con esta actividad - Por ejemplo, tuve preguntas sobre un requerimiento y necesité ayuda |
| C (Completo) | - Cuando una tarea se completa, chequee esta casilla - Por ejemplo, si a las 10:56 terminó la tarea, marque la casilla |
| U (Unidades) | - Entre el número de unidades de trabajo completadas - Por ejemplo, si escribió un módulo de 150 líneas de código, escriba 150 |

Tomado del curso Calidad de Software. UniAndes. 2007