Log de registro de defectos

| Estudiante |  |  |  | Leidy Giraldo |  |  |  | Fecha |  | 02/09/25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo |  |  |  | Print(Null) |  |  |  | Docente |  |  |  |  |
| Docente |  |  |  | Gilberto Pedraza |  |  |  | Proyecto |  |  |  | DashKpi |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 02/09/25 |  | 1 |  | Error de entrega |  | requerimientos |  | requerimiento |  | 1 dia |  | Retraso de entrega |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se presentó un retraso significativo en la entrega de los casos de uso, atributos de calidad y modelo de dominio. La falta de coordinación entre los miembros del equipo contribuyó a este retraso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 02/09/25 |  | 2 |  | Confusión en casos de uso |  | requerimientos |  | requerimientos |  | 30min |  | Revisión y corrección de casos de uso |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algunos miembros del equipo no recordaron correctamente todos los casos de uso, lo que resultó en un esfuerzo adicional para volver a realizar las tareas que se habían pasado por alto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 02/09/25 |  | 3 |  | Error de redacción |  | requerimientos |  | requerimientos |  | 30min |  | Corrección de redacción |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el documento de atributos de calidad Extensibilidad, se cometieron varios errores de redacción que afectaron la claridad del mensaje. Esto requirió una revisión y corrección exhaustiva del contenido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 02/09/25 |  | 4 |  | Complicación en gráficas |  | estrategia |  | requerimientos |  | 3 dias |  | Revisión y creación de gráficas |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hubo complicaciones técnicas al intentar generar gráficas para el control de asignaciones. El equipo no comprendía cómo implementar las gráficas correctamente, lo que causó retrasos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 08/09/25 |  | 5 |  | Falta checklist |  | planeación |  | planeación |  | 30min |  | Inclusión de checklist para cumplimiento. |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el documento del Plan de Administración de Requerimientos, se omitió incluir la parte del checklist, lo cual era importante para verificar que se cumplió con los requisitos establecidos. Este error fue detectado y se solucionó de inmediato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 08/09/25 |  | 6 |  | Falta incluir métricas |  | planeación |  | planeación |  | 60min |  | Inclusión de métricas por integrante. |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el Plan de Calidad faltaban las métricas específicas para cada integrante del equipo. Este error fue identificado y corregido de inmediato una vez se detectó la omisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| 08/09/25 |  | 7 |  | Falta estimaciones y tiempo |  | planeación |  | planeación |  | 60min |  | Inclusión de estimaciones y tiempos. |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el documento EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) faltaba la sección correspondiente a las estimaciones y tiempos necesarios para poder ser más cuantitativos en el plan. Este error fue corregido rápidamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha |  | Número |  | Tipo |  | F. Inyección |  | Fase Remoción |  | Tiempo resolución |  | Resol defecto |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TSPi – Instrucciones Log de registro de defectos: Forma LOGDEF

| Propósito | - Esta forma se utiliza para registrar los datos de cada defecto tal y como es encontrado y corregido |
| --- | --- |
| General | - Mantenga en este log todos los defectos encontrados en revisiones, compilación y pruebas. - Registre cada defecto separadamente y completelo. - Sea tan preciso como sea posible - Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. |
| Encabezado | - Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. - Nombre de la parte o componente y su nivel - Entre el número del ciclo |
| Fecha | - Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea - Por ejemplo, 2001/01/23 |
| Número | - Ingrese el número del defecto. - Para cada programa, podría definir un número secuencial partiendo con, por ejemplo, 1 o 001 |
| Tipo | Ingrese el tipo de defecto de la siguiente lista: - Documentación - Sintaxis - Construcción, empaquetado - Asignación - Interface - Chequeos - Datos - Función - Sistema 100 Ambiente |
| Inyección | - Escriba la fase en la cual este defecto fue inyectado - Use su mejor juicio en seleccionar el tipo que aplica |
| Remoción | - Escriba la fase en la cual el defecto fue removido - Generalmente es la fase en la cual fue encontrado el defecto |
| Tiempo de corrección | - Estime el tiempo que tomó arreglar el defecto. - Este tiempo puede ser determinado usando un reloj o su estimación |
| Corrección defecto | - Si usted inyectó este defecto mientras corrige otro , registre el número del defecto no resuelto - Si no puede identificar el número del defecto, escriba una X en el cuadro corrección defecto |
| Descripción | - Escribir una descripción breve del defecto que sea lo bastante clara recordar acerca del error y ayudar más adelante a recordar porqué fue definido |