FASE 8 – POSTMORTEM (13 de octubre de 2025)

Proyecto: DashKPI – Plataforma de Gestión y Monitoreo de KPIs
Duración de la fase: 2 semanas (30 de septiembre – 13 de octubre de 2025)
Equipo: Grupo print(NULL) – Octavo semestre de Ingeniería de Sistemas
Institución: Universidad Piloto de Colombia

## 1. Descripción de la Fase

La fase de Postmortem tuvo como propósito analizar los resultados finales del ciclo 1 de DashKPI, evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos en el Acta de Constitución, y consolidar las lecciones aprendidas a nivel técnico, organizacional y de gestión.

Durante este periodo se realizaron actividades de revisión, consolidación de métricas, análisis DOFA y elaboración de documentos finales como el Informe Postmortem, Plan de Seguimiento de Riesgos Final y la presentación ejecutiva de cierre. La fase sirvió como cierre formal del proyecto, asegurando que todas las fases previas (Iniciación, Estrategia, Análisis, Planeación, Diseño, Implementación, Verificación) quedaran debidamente documentadas y evaluadas.

## 2. Actividades Principales (con fechas y seguimiento)

| Actividad | Fecha(s) | Resultado / Entregable |
| --- | --- | --- |
| Consolidación de métricas globales | 30/09/2025 – 05/10/2025 | Tabla comparativa de PLD, MTTR, requerimientos y versiones. |
| Evaluación por rol (informe sustentado) | 06/10/2025 – 08/10/2025 | Informe de roles con métricas individuales. |
| Actualización documental (v2.0) | 06/10/2025 – 10/10/2025 | Casos de uso, Plan de Calidad, Administración de Requerimientos, EDT y Plan de Pruebas actualizados. |
| Análisis DOFA del ciclo 1 | 11/10/2025 – 12/10/2025 | Matriz DOFA institucional. |
| Presentación ejecutiva de cierre | 13/10/2025 | Diapositivas de postmortem listas para exposición. |

## 3. Resultados Globales

- Cumplimiento total de requerimientos: 107.5 %
- Porcentaje libre de defectos (PLD): 95.4 %
- Tiempo promedio de corrección (MTTR): 0.7 días
- Documentos con revisión 2.0: 5
- Casos de uso implementados: 24 (de 18 planificados)
- Base de datos final: Migrada de Firebase → Azure SQL DB
- Nivel de satisfacción del equipo: 96 % (promedio de autoevaluaciones y métricas de cumplimiento)

## 4. Control y Seguimiento de Riesgos (Octubre 2025)

Resumen de seguimiento según el documento de Control de Seguimiento de Riesgos de DashKPI (octubre 2025).

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Responsable de Seguimiento | Acción Correctiva / Preventiva | Fecha de Seguimiento | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retraso en la planificación de sprints o iteraciones. | Líder de Planeación | Revisar avances semanales y ajustar cronograma. | 06/10/2025 | En seguimiento |
| R-02 | Falla en la integración de componentes del sistema. | Líder de Desarrollo | Revisar dependencias y realizar pruebas unitarias. | 08/10/2025 | En seguimiento |
| R-03 | Defectos en los cálculos de KPIs. | Líder de Calidad | Implementar pruebas automatizadas y revisión por pares. | 10/10/2025 | En seguimiento |
| R-04 | Errores en decisiones arquitectónicas o de diseño. | Líder de Arquitectura | Realizar revisión técnica con el líder de arquitectura. | 12/10/2025 | En seguimiento |
| R-05 | Documentación incompleta o desactualizada. | Líder de Soporte | Actualizar documentación después de cada entrega. | 14/10/2025 | En seguimiento |
| R-06 | Descoordinación en los entregables semanales. | Líder de Proyecto | Coordinar reuniones de seguimiento con todos los líderes. | 16/10/2025 | En seguimiento |
| R-07 | Problemas de acceso o permisos del sistema. | Administrador | Validar roles y permisos antes del despliegue. | 18/10/2025 | En seguimiento |

## 5. DOFA del Ciclo 1

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Fortalezas | Cumplimiento del 96% del cronograma y 100% de los entregables; ampliación funcional (+6 casos de uso); PLD > 95%; MTTR 0.7 días; comunicación constante entre roles. |
| Debilidades | Retrasos leves en revisión documental y pruebas; sobrecarga temporal en roles de gestión/soporte; falta de automatización de reportes y defectos. |
| Oportunidades | Implementar tableros de control visual; automatizar control documental y seguimiento de tareas; ampliar cobertura de pruebas. |
| Amenazas | Saturación si se amplía alcance sin reajustar tiempos; dependencia de roles técnicos clave; limitación de infraestructura gratuita ante mayor carga. |

## 6. Conclusiones de la Fase

La fase de Postmortem cierra formalmente el ciclo 1 del proyecto DashKPI con resultados sobresalientes en calidad del producto y madurez del proceso. El equipo mostró compromiso, colaboración y capacidad de adaptación (migración a Azure DB). El proyecto superó el alcance previsto, fortaleciendo la trazabilidad documental, el control de calidad y la ejecución técnica. Las oportunidades de mejora identificadas guiarán próximos ciclos hacia una mayor automatización, eficiencia y control visual de métricas.