# Control de Seguimiento de Riesgos - DashKPI

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Responsable de Seguimiento | Acción Correctiva / Preventiva | Fecha de Seguimiento | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retraso en la planificación de sprints o iteraciones. | Líder de Planeación | Revisar avances semanales y ajustar cronograma. | 06/10/2025 | En seguimiento |
| R-02 | Falla en la integración de componentes del sistema. | Líder de Desarrollo | Revisar dependencias y realizar pruebas unitarias. | 08/10/2025 | En seguimiento |
| R-03 | Defectos en los cálculos de KPIs. | Líder de Calidad | Implementar pruebas automatizadas y revisión por pares. | 10/10/2025 | En seguimiento |
| R-04 | Errores en decisiones arquitectónicas o de diseño. | Líder de Arquitectura | Realizar revisión técnica con el líder de arquitectura. | 12/10/2025 | En seguimiento |
| R-05 | Documentación incompleta o desactualizada. | Líder de Soporte | Actualizar documentación después de cada entrega. | 14/10/2025 | En seguimiento |
| R-06 | Descoordinación en los entregables semanales. | Líder de Proyecto | Coordinar reuniones de seguimiento con todos los líderes. | 16/10/2025 | En seguimiento |
| R-07 | Problemas de acceso o permisos del sistema. | Administrador | Validar roles y permisos antes del despliegue. | 18/10/2025 | En seguimiento |