**Log de registro de defectos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estudiante** |  |  |  | Esteban Prieto |  |  |  | **Fecha** |  | 11/08/25 |  |  |
| **Equipo** |  |  |  | Print(Null); |  |  |  | **Docente** |  |  |  |  |
| **Docente** |  |  |  | Gilberto Pedraza |  |  |  | **Proyecto** |  |  |  | DashKpi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  | **Número** |  | **Tipo** |  | **F. Inyección** |  | **Fase Remoción** | | **Tiempo resolución** | | **Resol defecto** |
| **8/8/25** |  | **1** |  | **Requerimiento mal definido** |  | **Planificación** |  | **Planificación** |  | **5min** |  | **Se vio un alcance muy ambicioso y se corrigió** |
| **Descripción** |  |  | | | | | | | | | | |
| **Durante la revisión de los alcances del proyecto DashKPI, el líder de desarrollo identificó que uno de los objetivos planteados era demasiado ambicioso para el tiempo y recursos disponibles. Se procedió a ajustarlo para que fuera realista y alcanzable dentro del cronograma establecido.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  | **Número** |  | **Tipo** |  | **F. Inyección** |  | **Fase Remoción** | | **Tiempo resolución** | | **Resol defecto** |
| **8/8/25** |  | **2** |  | **Redacción** |  | **Planificación** |  | **Planificación** |  | **5min** |  | **Había una incongruencia en el alcance de proyecto** |
| **Descripción** |  |  | | | | | | | | | | |
| **Durante la revisión de los alcances del proyecto, se identificó que en la sección “No incluye” se indicaba que no se desarrollaría una versión móvil, pero que a futuro sí podría implementarse. Esta redacción generaba una contradicción innecesaria, por lo que se decidió dejar establecido de forma clara que el desarrollo móvil no estaba contemplado en esta fase del proyecto.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  | **Número** |  | **Tipo** |  | **F. Inyección** |  | **Fase Remoción** | | **Tiempo resolución** | | **Resol defecto** |
| **8/8/25** |  | **3** |  | **Error de diseño de logo** |  | **Planeación** |  | **Planeación** |  | **40min** |  | **No se lograba obtener el logo que se buscaba** |
| **Descripción** |  |  | | | | | | | | | | |
| **Durante la fase de planeación, los líderes de calidad y soporte trabajaron en conjunto para adaptar el logo del proyecto según el nombre y la identidad visual definida. Sin embargo, inicialmente no se lograba obtener un diseño que cumpliera con los criterios estéticos y conceptuales establecidos, lo que requirió varios ajustes hasta alcanzar el resultado esperado.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  | **Número** |  | **Tipo** |  | **F. Inyección** |  | **Fase Remoción** | | **Tiempo resolución** | | **Resol defecto** |
| **11/08/25** |  | **4** |  | **Desarrollo Script** |  | **Script de proceso** |  | **Script de proceso** |  | **30min** |  | **Se desarrollo de manera errónea el script** |
| **Descripción** |  |  | | | | | | | | | | |
| **El líder de calidad desarrolló un script que, tras revisión, se identificó que estaba enfocado en un tema distinto al acordado en la primera reunión del equipo. Esto obligó a replantear y modificar el código para alinearlo con los objetivos iniciales y el flujo de trabajo definido para el proyecto.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  | **Número** |  | **Tipo** |  | **F. Inyección** |  | **Fase Remoción** | | **Tiempo resolución** | | **Resol defecto** |
| 25/08/25 |  | **5** |  | **Documentación — Gestión de Riesgos** |  | **Redacción inicial del documento (planificación)** |  | **Revisión de calidad y corrección documental** |  | **60min** |  | **Se añadió la sección “Actividades de seguimiento” y se corrigieron inconsistencias.** |
| **Descripción** |  |  | | | | | | | | | | |
| **Se detectó que el documento de Gestión de Riesgos no incluía la sección de actividades de seguimiento y presentaba incongruencias de trazabilidad y numeración. Se completó la sección faltante, se homogeneizaron criterios y se ajustaron referencias para mantener consistencia con el acta y el plan.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  | **Número** |  | **Tipo** |  | **F. Inyección** |  | **Fase Remoción** | | **Tiempo resolución** | | **Resol defecto** |
| 25/08/25 |  | **6** |  | **Documentación — Administración de Configuración** |  | **Elaboración del documento sin guía/estructura final** |  | **Revisión de calidad (orden y formato)** |  | **45min** |  | **Reorganización de sección desordenada y alineación con el índice.** |
| **Descripción** |  |  | | | | | | | | | | |
| **Se identificó una parte desorganizada del documento de Administración de Configuración. Se reordenó el contenido según la estructura aprobada, se ajustaron títulos y numeración, y se normalizó el formato para asegurar coherencia.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  | **Número** |  | **Tipo** |  | **F. Inyección** |  | **Fase Remoción** | | **Tiempo resolución** | | **Resol defecto** |
| **26/08/25** |  | **7** |  | **Proceso — Bitácoras** |  | **Gestión de bitácoras (entregas tardías/olvidos)** |  | **Regularización del proceso y control de envíos** |  | **120 min** |  | **Centralización de registros y establecimiento de recordatorios/plazos.** |
| **Descripción** |  |  | | | | | | | | | | |
| **Se evidenció desorden en las bitácoras por envíos tardíos u omitidos. Se consolidaron las bitácoras en un repositorio único, se definió horario de corte semanal, se activaron recordatorios automáticos y se actualizó el estado de pendientes para normalizar el flujo.** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  | **Número** |  | **Tipo** |  | **F. Inyección** |  | **Fase Remoción** | | **Tiempo resolución** | | **Resol defecto** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  | **Número** |  | **Tipo** |  | **F. Inyección** |  | **Fase Remoción** | | **Tiempo resolución** | | **Resol defecto** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha** |  | **Número** |  | **Tipo** |  | **F. Inyección** |  | **Fase Remoción** | | **Tiempo resolución** | | **Resol defecto** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

**TSPi – Instrucciones Log de registro de defectos: Forma LOGDEF**

|  |  |
| --- | --- |
| Propósito | * Esta forma se utiliza para registrar los datos de cada defecto tal y como es encontrado y corregido |
| General | * Mantenga en este log todos los defectos encontrados en revisiones, compilación y pruebas. * Registre cada defecto separadamente y completelo. * Sea tan preciso como sea posible * Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. |
| Encabezado | * Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor. * Nombre de la parte o componente y su nivel * Entre el número del ciclo |
| Fecha | * Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea * Por ejemplo, 2001/01/23 |
| Número | * Ingrese el número del defecto. * Para cada programa, podría definir un número secuencial partiendo con, por ejemplo, 1 o 001 |
| Tipo | Ingrese el tipo de defecto de la siguiente lista:   1. Documentación 2. Sintaxis 3. Construcción, empaquetado 4. Asignación 5. Interface 6. Chequeos 7. Datos 8. Función 9. Sistema   100 Ambiente |
| Inyección | * Escriba la fase en la cual este defecto fue inyectado * Use su mejor juicio en seleccionar el tipo que aplica |
| Remoción | * Escriba la fase en la cual el defecto fue removido * Generalmente es la fase en la cual fue encontrado el defecto |
| Tiempo de corrección | * Estime el tiempo que tomó arreglar el defecto. * Este tiempo puede ser determinado usando un reloj o su estimación |
| Corrección defecto | * Si usted inyectó este defecto mientras corrige otro , registre el número del defecto no resuelto * Si no puede identificar el número del defecto, escriba una X en el cuadro corrección defecto |
| Descripción | * Escribir una descripción breve del defecto que sea lo bastante clara recordar acerca del error y ayudar más adelante a recordar porqué fue definido |